Pflichtenheft:

ab dem 07.05.2015:
- Erste Versuche zur Visualisierung von unserem Projekt „Patientenverwaltung“
- Klasse Patient mit den Attributen Vor-/ und Nachname, Adresse, Krankheit und Geburtsdatum
- Einfügen von Patienten in die Praxis
- Erstellen des Menüs mit Speicher-Option

bis zum 21.05.2015:
- Einspeichern und Sotieren von Patienten (Notfall)
- Weiterarbeiten an der GUI-Oberfläche

bis zum 11.06.2015:
„Notfall“-Button und „Der Nächste“-Button eingefügen
- Liste, die anzeigt welche Patienten sich im Wartezimmer befinden
- Ordnung der anwesenden Patienten nach Priorität

bis zum 18.06.2015: